|  |
| --- |
| Actividades |
| FASE PRUEBAS |
| 1. Planeación de pruebas. |
| 1. Alcance de la prueba |
| 3. Tipos de prueba |
| 4. Estrategia de Pruebas |
| 5. Diseño de pruebas. |
| 6. Implementación y ejecución de pruebas |
| 7. implementación de pruebas. |
| 8. Evaluación de criterios de salida. |
| 9. Cierre del proceso de Pruebas |
| IMPLEMENTACION |
| Estudio del alcance |
| Configuración del Entorno |
| Análisis de dependencia de módulos del sistema |
| Estrategia del plan de implementación |
| Definir el plan de implementación |
| Plan de implementación |
| Preparación de infraestructura |
| Instalación de los procedimientos |
| Ejecución de los procedimientos |
| Especificación del equipo de implantación |
| Preparación del entorno de producción |
| Capacitación para la implantación |
| Instalación del Sistema |
| Entorno de Producción |
| Puesta en marcha |
| Reunión de gestión (últimos ajustes) |
| Aprobación formal de la implantación |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Personas encargadas** | **Días a trabajar (Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 5:00 p.m )** | **Recursos a usar** | **Costo de recursos** | **Pago por actividad al analista - programador de esta etapa** |
|  | Usará un analista de Oracle developer  Y un supervisor |  |  |  |  |
| Configuración del Entorno | 3 días | Depreciación de PC (Licencia de oracle) | 100 / 365 días \* 3 días = 0.82 dólares | 1000 (salario) / 30 días \* 3 = 100 dólares |
| Definir el plan de implementación | 2 días | Depreciación de PC (Microsoft Word, project) | D. PC: 500 / 1080 \* 2 = 0.92 dólares. | 1000 (salario) / 30 días \* 2 = 66.6 dólares |
| Plan de implementación | 5 días | Depreciación de PC (Microsoft excel) | 500/1080 \* 5 = 2.31 dólares | 1000 (salario) / 30 días \* 5 = 166.66 dólares |
| Ejecución de los procedimientos | 5 días | Depreciación de PC (Licencia Oracle)  Papelería | 100 / 365 días \* 5 días = 1.36 dólares  Papelería: 0.88 dólares \* 5 = 4.4 dólares. | 1000 (salario) / 30 días \* 5 = 166.66 dólares |
| Preparación del entorno de producción | 7 días | Depreciación de PC (Licencia Oracle) | 100 / 365 días \* 7 días = 1.91 dólares | 1000 (salario) / 30 días \* 7 = 233.33 dólares  Supervisor: 1200 (salario) / 30 días \* 1 de supervisión = 40 dólares.  Total = 273.33 dólares |
| Capacitación para la implantación | 5 días | Depreciación de la PC misma  Papelería | Depreciación de PC 500 / 365 \*5 días = 6.84 dólares  Papelería: 0.88 dólares \* 5 = 4.4 dólares  Total = 11.24 dólares | 1000 (salario) / 30 días \* 5 = 166.66 dólares |
| Instalación del Sistema | 7 días | Depreciación de la PC misma  BD Licencia Oracle | Depreciación de PC 500 / 365 \* 7 días = 9.58 dólares  Papelería: 0.88 dólares \* 7 = 6.16 dólares.  Total = 15.74 | 1000 (salario) / 30 días \* 7 = 233.33 dólares |
| Entorno de Producción | 5 días | Depreciación de la PC misma  BD Licencia Oracle | Depreciación de PC 500 / 365 \*5 días = 6.84 dólares  Papelería: 0.88 dólares \* 5 = 4.4 dólares  Total = 11.24 dólares | 1000 (salario) / 30 días \* 5 = 166.66 dólares |
| Puesta en marcha | 5 días | Depreciación de la PC misma  BD Licencia Oracle | Depreciación de PC 500 / 365 \*5 días = 6.84 dólares  Papelería: 0.88 dólares \* 5 = 4.4 dólares  Total = 11.24 dólares | 1000 (salario) / 30 días \* 5 = 166.66 dólares |